项目编号：

徐州工业职业技术学院

实训（验）室建设项目申请书

实训（验）室名称：  人工智能开发基础实训室

项目名称： 信息工程学院人工智能实训室建设

项目申请单位：        信息工程学院

项目负责人：            李天翊

项目参与人：        杨勇       张悦欣

项目建设地点：         B10-5007

徐州工业职业技术学院教务部制

2025年3月17日

说 明

1.实训（验）室建设实行项目负责人制。项目负责人仅限 1 人，审定通过后，如无特殊情况，不可变更 ；项目参与人员不超过 2 人。

2.项目名称要求：要能反映实训（验）室的专业特色，审定通过后，实训（验）室名称不能改变。

3.实训（验）室类别分为基础、技术基础、专业三种类型。

4.项目性质指：新建、改建、扩建、维修、机房，扩建指建设规模扩大的项目，改建指建设规模不变的项目，机房可以与其他项目同时选择。

5.安全风险评估等级分为l级、 II级、III级、IV级。

6.实训（验）项目的设置应与该课程的教学大纲及专业的培养目标相符。

7.实训（验）项目性质分为验证、综合性、设计性三种类型。

8.每门实验课程中综合性、设计性实验项目要占一定的比例。

9.在满足教学大纲的基础上，可以适当增加自主选修实验项目。

10.院部应提交的资料：建设项目申请书，相关人才培养方案、大纲及建设方案。

11.项目编号为学院项目建设审批文件中该项目的编号。

12.同一单位有多个申请项目时，应同时项目汇总表。

13.表中仪器设备序号填写新增仪器设备清单中的序号。

14.实训（验）室建设配置的单台/套仪器设备超过50万元的，须附大型仪器设备购置综合评议表。

15.本表空格不够，可自行扩页。

16.建设进度:日期填报格式要求××××- ××- ××，例:“2024年01月01日”。

17.项目论证要真实，论证材料完整。对于虚假论证项目，将“一票否决”。

18.职能部门审核：职能部门审核栏，必须请相关职能部门提出审核意见。

19.申报书内容的填写必须真实可靠，表述明确，填报单位对其内容负责。对于实训（验）室地点不明确、填写内容不清、格式不规范、材料完整的申报项目，不予受理。

| 实训（验）室名称 |  |  | 人工智能开发基础实训室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 信息工程学院人工智能实训室建设 |  |  |  |  |  |  |
| 实训（验）室类别 |  |  | 基础 ( ) 技术基础( ) 专业( √ ) |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 |  |  | 新建( √ )、改建( )、扩建( )、维修( )、机房( ) |  |  |  |  |  |  |
| 安全风险评估等级 |  |  | l级( ) II级( ) III级 ( ) IV级 ( √ ) |  |  |  |  |  |  |
| - 实训（验）室建设的必要性陈述 - 在当今数字化时代，人工智能（AI）技术正以前所未有的速度改变着世界。从大语言模型到自动驾驶，从医疗诊断到金融科技，AI的应用场景不断拓展，对相关专业人才的需求也日益增长。近年来，人工智能模型呈现从小而精逐渐趋向大而全的趋势，对于算力的需求正在高速提升。现有的实训设备已不满足AI实践教学及应用创新实践的算力，需要购置能支撑人工智能方向实践教学与创新实践的教学实训设备。因此，建设“人工智能开发基础实训室”不仅是适应技术发展的必然要求，更是满足产业需求、提升学校竞争力的关键举措。 - 1、技术发展的需求：随着人工智能技术的迅猛发展，尤其是大模型技术的崛起，对计算资源的需求呈指数级增长。从自然语言处理到计算机视觉，从语音识别到图像生成，AI技术的每一个分支都依赖于强大的算力支持。现有的实训设备在算力和处理能力上已无法满足大规模深度学习模型的训练和推理需求。建设“人工智能开发基础实训室”，配备高性能计算设备和先进的AI开发平台，将为学生提供实践操作的机会，帮助他们深入理解并掌握这些前沿技术，为未来的科研和职业发展奠定坚实基础。 - 2、产业发展的需求：AI技术在各行各业的应用日益广泛，从智能制造到智慧医疗，从金融科技到智能交通，AI正在深刻改变传统产业的运作模式。企业对具备AI技术能力的复合型人才需求激增，尤其是能够熟练运用大模型技术、具备创新能力和实践经验的专业人才。通过建设“人工智能开发基础实训室”，学生可以在模拟真实产业环境中进行项目实践，掌握从数据处理、模型训练到系统开发、应用部署的全流程技能，从而更好地适应产业需求，提升就业竞争力。 - 3、政策发展的需求：2024年《政府工作报告》首次提出实施"人工智能+"行动，强调要深化大数据、人工智能等技术的研发应用，通过开展"人工智能+"行动，着力打造具有国际竞争力的数字产业集群。《"十四五"数字经济发展规划》明确指出，人工智能、大数据等新兴数字产业的快速发展已成为推动数字经济增长的重要引擎，凸显了其在数字经济中的核心地位。规划同时提出要深化数字经济领域新工科、新文科建设，支持企业与院校共建现代产业学院、联合实验室、实习基地等人才培养平台。2023年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，强调要强化人才支撑，统筹布局数字领域学科专业点，着力培养创新型、应用型、复合型人才。规划要求推动高等学校、研究机构、企业等多元主体共同参与数字中国建设，建立一批数字中国研究基地。2024年4月，教育部、人力资源社会保障部等九部委联合发布《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案（2024-2026年）》，重点围绕大数据、人工智能、智能制造、集成电路、数据安全等数字领域新职业，实施数字技能提升行动。方案提出要适应数字产业发展和企业转型升级需求，大力培养数字技能人才，全面推行工学一体化技能人才培养模式，深入推进产教融合，支持行业企业、职业院校、职业培训机构、公共实训基地、技能大师工作室等主体加强创新型、实用型数字技能人才的培养培训。上述一系列国家政策的密集出台，充分体现了党中央、国务院对发展人工智能产业的高度重视和坚定决心。本项目的建设是在新时代背景下，贯彻落实国家和地方政府关于加快发展人工智能产教融合、为社会经济发展提供人才支撑和智力支持的重要举措。 - 4、国产化信创需求：在当前国际形势下，推动核心技术自主可控已成为国家战略。建设“人工智能开发基础实训室”采用国产高性能AI开发平台，不仅符合国家信创政策，还能让学生接触到国内领先的技术产品，增强他们的技术自信和创新能力。通过实训室的实践教学，学生可以深入了解国产AI技术的优势和应用场景，为未来参与国产化技术研发和推广积累经验。 - 5、提升学生实践能力与创新能力：人工智能技术的价值最终体现在实际应用中。无论是智慧城市、智能医疗，还是智能制造、自动驾驶，AI技术的落地都需要结合实际场景进行优化和部署。现有的实训环境往往局限于理论教学和小规模实验，缺乏真实场景下的应用实践。建设“人工智能开发基础实训室”，可以模拟真实行业场景，提供从数据采集、模型训练到应用部署的全流程实践机会。例如，学生可以通过实训室开展智能语音交互、计算机视觉检测、自然语言处理等实际项目，深入理解AI技术在实际应用中的挑战和解决方案。这种与实际应用紧密结合的实训模式，将帮助学生更好地掌握AI技术的核心能力，为未来在产业界解决复杂问题奠定坚实基础。 - 6、应对教育领域技术革新的挑战：AI技术的更新速度远超传统学科，教育领域必须紧跟技术发展趋势，才能培养出符合时代需求的人才。建设“人工智能开发基础实训室”将为学生提供最新的技术资源和实验环境，同时也为教师开展前沿研究提供支持，进一步提升学校的学术影响力和竞争力。 综上所述，建设“人工智能开发基础实训室”不仅是适应技术发展和产业需求的必然选择，也是贯彻落实国家政策、推动国产化技术发展的重要举措。通过这一平台，学校将能够培养出更多具备创新能力和实践经验的AI人才，为区域经济发展和国家科技进步贡献力量。 二、对标省内外同类实训（验）室先进性陈述 - 学院已建信息技术实践教学中心，拥有软件技术实训室、物联网技术实实训室、虚拟现实技术实验室、网络技术实训室、网络安全技术实训室、云计算技术实训室、大数据技术实训室等45个，教学和科研实验条件优良。这些实训室不仅在教学和科研中发挥了显著作用，也为本项目建设提供了宝贵的技术支持和实践经验。 - 本项目主要针对人工智能高性能计算场景，包含高性能服务器以及国产人工智能开发板香橙派OrangePi AIpro，不仅符合国家的自主创新和产业升级政策，而且能够让学生直接接触到国内领先的技术产品，增强学生的国家意识和自豪感。香橙派OrangePi AIpro采用了华为昇腾AI处理器，拥有20T AI算力、24G内存，针对人工智能边缘计算、预测推理等场景，能够大幅提高计算速度，可赋能各类AI场景应用，学生可以在学习、实验、科创、比赛中获得实际操作经验，这对于培养具有创新能力和实际操作能力的高素质人才至关重要。 - 学院的教师团队包括多位在物联网、大数据、人工智能及软件技术领域具有丰富经验的专家。这些教师不仅在教学方面具有深厚的理论基础，而且在实际的项目开发和科研合作中积累了宝贵的经验。 - 学院已设计了一系列与之相关的新课程和实验模块，可利用高性能AI服务器及香橙派开发板，针对设计实验案例开展实践教学。这将使学生能够通过实践操作来学习和掌握AI技术，同时实验案例内容源自产业实际应用场景，这将大大提高学生的AI工程化能力和岗位适应性。 - 为了确保项目的顺利进行，学院已从校方预算和可能的政府资金中获得了必要的财务支持。这些资金将被用于实训室专项建设，包括设备购置、设施维护和日常运营费用，为项目提供坚实的经济基础。 三、实训（验）室建设内容陈述 - （一）硬件设备 - 1、AI训练服务器：采用CPU：I9-14900K；GPU：英伟达RTX4090; - 2、AI运行服务器：采用CPU：AMD EPYC 7Y43*2；GPU:英伟达RTX A6000；内存：≥128GB； 存储：≥2TB； - 3、AI开发板：香橙派OrangePi AIpro，华为昇腾AI处理器；20T AI算力；24G 内存； - 4、存储设备：2TB固态硬盘*5; - 5、摄像头：海康威视等品牌网络摄像头*50，≥200万像素，用于智慧教室项目。 - （二）实验案例资源：主要包含实验课程体系及应用案例。 - 1、实验课程体系包含理论授课和课内实验。实验课程涵盖图像处理、自然语言处理两大模块，其中图像处理包含图像分类、目标检测、异常行为识别、综合应用；自然语言处理包含情感分类、语义分析、文本生成和综合应用；基于实验课程可学习企业应用案例，初步掌握核心技术体系及主流技术框架、感知、交互、运控三大模块核心技术，帮助学生培养应用研发项目的设计及开发能力。理论课程部分提供课件PPT及线上教学视频，实验课程部分提供实验PPT、实验指导书、实验源码、操作文档、语义配置文档。 - 3、智慧教室应用案例。基于校园教室上课场景，解析如何利用目标检测、行为识别、人脸识别等技术，实现教室人数统计、课堂异常行为识别、课堂情况智能数据分析的实操教程。案例包含开发指导书、部署安装包及案例源代码。 - 具体建设内容包括： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 |  |  | 项目说明 |  |  |  |  |
| 1 | 人工智能开发套件 | 包含硬件设备和实验课程资源。 - 硬件设备包括高性能AI服务器、AI开发板、存储设备等，能够加速AI的训练与推理过程，适用于人工智能学习、实验、科创、比赛等场景。该套设备配备了高性能GPU、华为昇腾AI处理器，针对人工智能边缘计算、预测推理等场景，能够大幅提高计算速度，可赋能各类AI场景应用，学生可以在学习、实验、科创、比赛中获得实际操作经验，这对于培养具有创新能力和实际操作能力的高素质人才至关重要。 - 实验课程涵盖图像处理、自然语言处理两大模块，其中图像处理包含图像分类、目标检测、异常行为识别、综合应用；自然语言处理包含情感分类、语义分析、文本生成和综合应用； 2、智慧教室应用案例。基于校园教室上课场景，解析如何利用目标检测、行为识别、人脸识别等技术，实现教室人数统计、课堂异常行为识别、课堂情况智能数据分析的实操教程。案例包含开发指导书、部署安装包及案例源代码。 |  |  | - 本项目主要针对人工智能高性能计算场景，包含高性能服务器以及国产人工智能开发板香橙派OrangePi AIpro，不仅符合国家的自主创新和产业升级政策，而且能够让学生直接接触到国内领先的技术产品，增强学生的国家意识和自豪感。香橙派OrangePi AIpro采用了华为昇腾AI处理器，拥有20T AI算力、24G内存，针对人工智能边缘计算、预测推理等场景，能够大幅提高计算速度，可赋能各类AI场景应用，学生可以在学习、实验、科创、比赛中获得实际操作经验，这对于培养具有创新能力和实际操作能力的高素质人才至关重要。 |  |  |  |  |
| 新增仪器设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 |  | 技术参数 |  | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 小计（万元） |
| 1 | AI训练服务器 | 14900K+128GB内存+1TB硬盘+RTX 4090*1张 |  | 24GB显存提供高速训练需求 |  | 2 | 台 | 2.8 | 5.6 |
| 2 | AI运行服务器 | 7Y43*2+128GB内存+2TB硬盘+RTX A6000*1张 |  | 48GB显存提供快速推理需求 |  | 1 | 台 | 5.5 | 5.5 |
| 3 | AI开发板 | 香橙派OrangePi AIpro |  | 华为昇腾AI处理器；20T AI算力；24G 内存 |  | 50 | 套 | 0.25 | 12.5 |
| 4 | 存储设备 | 固态硬盘（SSD） |  | 2TB |  | 5 | 个 | 0.3 | 1.5 |
| 5 | 摄像头 | 网口摄像头 |  | 200万像素 |  | 50 | 个 | 0.025 | 1.25 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.35 |

| 实训（验）室建设预计效益分析： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.教学效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 实训（验）项目名称 | 专业课程名称（服务的核心课程用*标注） | 实训（验）学时 | 开设学期 |  | 能力目标 | 实训（验）学生数 | 仪器设备序号 |
| 1.1 | 人工智能基础环境搭建 | 人工智能系统部署与运维 | 2 | 3 |  | 人工智能基础开发环境搭建 | 人工智能专业100+其他计算机类专业200人 | 1、3 |
| 1.2 | 图像分类技术实现 | 机器视觉应用技术 | 2 | 3 |  | 图像分类技术实现 | 人工智能专业100+其他计算机类专业200人 | 1、3 |
| 1.3 | 目标检测技术体验 | 机器视觉应用技术 | 2 | 3 |  | 目标检测技术体验 | 人工智能专业100+其他计算机类专业200人 | 1、3、4 |
| 1.4 | 图像分割技术体验 | 机器视觉应用技术 | 2 | 3 |  | 图像分割技术体验 | 人工智能专业100+其他计算机类专业200人 | 1、3、4 |
| 1.5 | 行为识别技术体验 | 机器视觉应用技术 | 2 | 3 |  | 行为识别技术体验 | 人工智能专业100+其他计算机类专业200人 | 1、3、4、5 |
| 2.1 | 命名实体识别技术实现 | 自然语言处理技术 | 2 | 3 |  | 命名实体识别技术实现 | 人工智能专业100+其他计算机类专业200人 | 1、3 |
| 2.2 | 文本分类技术实现 | 自然语言处理技术 | 2 | 3 |  | 文本分类技术实现 | 人工智能专业100+其他计算机类专业200人 | 1、3 |
| 2.3 | 情感分析技术体验 | 自然语言处理技术 | 2 | 3 |  | 情感分析技术体验 | 人工智能专业100+其他计算机类专业200人 | 1、3 |
| 2.4 | 文本生成技术体验 | 自然语言处理技术 | 2 | 3 |  | 文本生成技术体验 | 人工智能专业100+其他计算机类专业200人 | 1、3 |
| 2.5 | 对话系统技术体验 | 自然语言处理技术 | 2 | 3 |  | 对话系统技术体验 | 人工智能专业100+其他计算机类专业200人 | 1、3 |
| 3.1 | 智能对话系统综合实验 | 深度学习 | 2 | 4 |  | 1.实验目标确定、团队构建、计划制定 2.综合实验项目场景设计与研发 3.实验项目场景需求介绍 4.各组功能模块场景设计 5.各组实验任务场景及计划制定 6.各组场景功能开发及测试 7.智能对话场景调试 8.各组实验演示及总结 | 人工智能专业100+其他计算机类专业200人 | 1、3 |
| 3.2 | 智慧教室系统综合实验 | 深度学习 | 2 | 4 |  | 1.实验目标确定、团队构建、计划制定 2.综合实验项目场景设计与研发 3.实验项目场景需求介绍 4.各组功能模块场景设计 5.各组实验任务场景及计划制定 6.各组场景功能开发及测试 7.智慧教室场景调试 8.各组实验演示及总结 | 人工智能专业100+其他计算机类专业200人 | 1、3、4、5 |
| 4.1 | 智慧教室项目实训 | 专业综合实践 | 1 | 4 |  | 名词解释 | 人工智能专业100+其他计算机类专业200人 | 1、2、3、4、5 |
|  |  |  | 1 |  |  | 学习目标 |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 项目架构案例讲解 |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 算法环境搭建 |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 前端环境搭建 |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 后台环境搭建 |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 模型标注与训练 |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 前端页面开发 |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 后台管理开发 |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 数据统计大屏开发 |  |  |
| 合计 |  |  | 68 |  |  |  |  |  |
| 2.科研效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 科研项目名称 | 专业研究方向 | 科研学时 | 能力培养 |  | 参与教师数 | 参与学生数 | 仪器设备序号 |
| 2.1 | 基于深度学习的教室行为识别系统研发 | 图像智能识别 | 40 | 深度学习模型优化与调参 |  | 5 | 8 | 1、3、4、5 |
| 2.2 | 医学影像辅助诊断系统研发 | 图像处理、医学影响 | 40 | 图像处理技术的理解与应用 |  | 5 | 8 | 1、3 |
| 2.3 | 自然语言处理在智能客服系统中的应用 | 自然语言 | 40 | 自然语言处理技术 |  | 5 | 8 | 1、3 |
| 2.4 | 基于机器学习的房价、股票预测模型 | 金融 | 40 | 机器学习模型选择与应用、金融数据分析 |  | 5 | 8 | 1、3 |
| 合计 |  |  | 160 |  |  | 20 | 32 |  |
| 3.开放共享服务效益（培训考证） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务项目名称 | 专业领域 | 服务学时 | 服务项目介绍 |  | 参与教师数 | 参与学生数 | 仪器设备序号 |
| 3.1 | 职业技能证书培训、考试 | 人工智能 | 300 | 1+x证书培训考试 |  | 4 | 60 | 1 |
| 3.2 | 大赛训练 | 人工智能 | 150 | 大赛专项训练 |  | 3 | 8 | 1 |
| 3.3 | 师资培训 | 人工智能 | 50 | 徐州地区人工智能师资培训 |  | 5 |  | 1 |
| 合计 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 4.成果产出绩效（建成1年周期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果名称 |  |  | 成果数量 |  |  |  |  | 仪器设备序号 |
|  |  |  | 国家级 |  | 省级 | 市级 | 校级 |  |
| 培育教学成果奖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技能大赛 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学能力大赛 |  |  |  |  | 一等奖1项 |  |  |  |
| 在线课程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教材 |  |  |  |  | 1本 |  |  |  |
| 教改项目（写名称，例：赛课融合、教考分离等） |  |  |  |  | 赛课融合1门 |  |  | 1、2、3、4、5 |
| 教改课题 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科研项目 |  |  |  |  | 1项 |  |  | 1、2、3、4、5 |
| 生产实践项目 |  |  |  |  | 1项 |  |  | 1、2、3、4、5 |
| 双创大赛 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 建设进度安排：2025年01月10日-2025年11月20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 调研论证阶段： 2025年 01月 10日-2025年03月01日 - 申报立项阶段： 2025年 03月 02日-2025年03月20日 - 招标采购阶段： 2025年 03月 21日-2025年05月10日 - 设备到位时间： 2025年 05月 11日-2025年06月15日 - 安装调试阶段： 2025年 06月 15日-2025年07月10日 - 设备验收阶段： 2025年 09月 02日-2025年09月18日 - 项目付款阶段： 2025年 09月 18日-2025年11月01日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 实训（验）室利用率:(=学期利用学时/560) 全年实验室完成课时数(包括教学、竞赛、培训等)不低于500学时，利用率不低于90%。 |  |
| --- | --- |
| 经费预算： 申请总经费 26.35 万元。 经费中用于购置仪器设备 26.35 万元，用于场地建设费用 万元，用于其它建设费用 万元，其它用途为： 。 |  |
| 单位领导 意见 | （此处由申请单位负责人填写审核意见，申请单位组织论证意见需另附，有安全风险评估意见，打印时请将此删除） 年 月 日 |
| 国资处领导意见 | （审核实训（验）室建设具体位置及资产配置等，打印时请将此删除） 年 月 日 |
| 后勤服务中心领导意见 | （审核实训（验）室建设房屋结构安全性、水电气暖合理性等事项，打印时请将此删除） 年 月 日 |
| 保卫处领导意见 | （审核实训（验）室消防、安全通道等事项，打印时请将此删除） 年 月 日 |
| 教务部 办理意见 | 年 月 日 |
| 教务部领导意见 | 年 月 日 |
| 分管 校领导意见 | 年 月 日 |
| 院长意见 | 年 月 日 |

徐州工业职业技术学院

实训（验）室建设项目专家论证表

| 项目名称 |  |  | 信息工程学院人工智能实训室建设 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 论证意见 | 经过仔细审阅信息工程学院人工智能实训室的建设方案，与会专家认为该方案充分考虑了高职教育的特色和需求，具有较高的实用性和可行性。 在硬件配置方面，方案所选设备既满足了人工智能教学的基本需求，又兼顾了成本效益，体现了高职院校的实际情况。软件资源方面，计划引入的主流AI开发框架、工具和教程丰富多样，有助于提升学生的实践能力和创新思维。 方案对实训室的安全管理给予了足够重视，包括设备操作安全、用电安全以及数据安全等方面都有明确的规划和措施。建议进一步完善安全管理制度，加强师生的安全教育和培训，确保实训室的安全运行。 综上所述，该建设方案合理可行，符合高职教育的发展趋势和行业需求。建议批准实施，并期待实训室建成后，能够为培养高素质、高技能的人工智能技术人才做出积极贡献，推动高职教育与行业发展的深度融合。 |  |  |  |  |  |
| 专家信息 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 姓名 |  | 职称/职务 | 工作单位 | 签名 |
| 1 |  | 胡江院 |  | 研究员/研究中心副主任 | 科大讯飞股份有限公司 |  |
| 2 |  | 孙亮 |  | 研究员/部长 | 科大讯飞股份有限公司 |  |
| 3 |  | 王虎 |  | 副教授/系主任 | 中国矿业大学 |  |
| 4 |  | 孙锦程 |  | 副教授/系主任 | 中国矿业大学徐海学院 |  |
| 5 |  | 刁海军 |  | 副教授/系主任 | 江苏安全职业技术学院 |  |
| 6 |  | 冯乐 |  | 高级工程师 | 徐州徐工矿业机械有限公司 |  |
| 7 |  | 夏辉 |  | 高级工程师/江苏区域经理 | 新道科技股份有限公司 |  |

日期： 2025 年 3 月 17 日

徐州工业职业技术学院

实训（验）室建设安全风险评估表

| 一、实训（验）室基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属学院 | 信息工程学院 | 实训（验）室名称 | 人工智能开发基础实训室 |
| 实训（验）室编号 | 07IV10028 | 实训（验）室地点 | B10-5007 |
| 实训（验）室建筑面积（m2） | 284.9 | 实训（验）室使用面积（m2） | 142.45 |
| 原实训（验）室安全等级 | Ⅳ级 |  |  |
| 实训（验）室管理员 | 白少华 | 联系电话 | 13852232825 |
| 实训（验）室建设类型 | □新建 ☑改建 □扩建 □维修 □机房 |  |  |
| 实训（验）室建设负责人 | 陆玉阳 | 联系电话 | 13407534566 |
| 二、实训（验）室类别和安全等级 实训（验）室类别：□化工类 □生物类 □辐射类 □机电类 ☑其他类 实训（验）室安全等级：□l级 □II级 □III级 ☑IV级 |  |  |  |
| 三、主要危险源（主要包括危化品、气瓶等压力容器、特种设备、放射性物品、大功率设备等，列出具体清单） 无 |  |  |  |
| 四、风险防控措施（从硬件设施、人员配备、管理制度、操作规程、管理台账、防护措施、应急预案等方面阐述） 1. 硬件设施：实训室配备CO2灭火器以应对火灾。 2. 人员配备：实训室教师及学生要熟悉实训设备和安全操作规程。 3. 管理制度：制定详细的管理制度，确保相关人员遵守规定，保持实训室整洁和安静。 4. 操作规程：禁止随意操作实训设备，防止误操作导致故障。 5. 管理台账：记录实训室设备的维护、故障处理和变更情况。定期检查设备，保持设备状态良好。 6. 防护措施：配备消防安全设施，定期检查和维护。防止电源过载、电线乱拉乱接。 7. 应急预案：制定实训室应急预案，包括火灾、断电、设备故障等情况的处理措施。培训相关人员，提高应急响应能力。 |  |  |  |
| 实训（验）室建设负责人承诺： 本人已对实训（验）室存在的安全风险进行全面分析评估，评估内容客观真实，未有瞒报漏报。并认真落实学校实训（验）室各项规章制度，有效防控风险，消除安全隐患，确保实训（验）室有序运行。 实训（验）室建设负责人签字： 2025 年 3 月 17 日 |  |  |  |
| 所在单位审核意见： （单位公章） 单位负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 评估专家意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |
| 学校实训（验）室管理部门审核意见： （单位公章） 单位负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |

注：本表一式三份，实训（验）室建设负责人、二级单位、业务主管部门各留存一份。